|  | “А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО-2 |
| --- | --- |

УТВЪРЖДАВАМ

гл. инженер “еП-2”:_____________

”___”_____2026г. /Д. АНГЕЛОВ/

ОТЧЕТ АНализ НА възможните причини за отклоненията в продължителностите на 13-та кампания на пети блок и 12-тА КАМПАНИЯ НА шЕсТИ БЛОК Идентификационен № 07.30.Oб.YC.нфх.18/0

ОБЕКТ: 5 и 6 енергоблок

СИСТЕМА: YC

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Сектор “РФР-ВВЕР-1000”

гр. Козлодуй2026 г.

РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОВЕРКА И СЪГЛАСУВАНЕ НА ДОКУМЕНТА

| № | Разработил /длъжност, фамилия, подпис, дата/ |  | Проверил /длъжност, фамилия, подпис, дата/ | Съгласувал /длъжност, фамилия, подпис, дата/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р-л Упр. “ИТО”: / В. Хаджиев / |
|  |  |  |  | Р-л напр. “ИО”: /E. Едрев/ |
|  |  |  |  | Р-л група “ВРК”: /Т. Батачка/ |
|  |  |  |  | Н-к отдел “РФР”: /Цв. Пейчинов/ |
| Подразделение: Сектор ”РФР” |  | Отговорно лице за документа: /Р-л с-р“РФР ВВЕР-1000”: ................... /Кр. Каменов/ /подпис, дата/ |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТА

| Документът е регистриран: | Оригиналът се съхранява в: | Срок на съхранение | Периодична проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| .........................…...….. /дата/ Нов № ......................... Стар № ........................ | ............................ /наименование на архив/ ...........…...… /структурно звено/ | Постоянен  Временен  …...........….... /години/ | Да  Срок на периодична проверка:………...……….. /2 или 5 години/ Не  Срок на действие до: …………….…………./дата/ |
| Име на файла:…………………………..……. Място на файла:……………………………. |  | Тип на документа: за изпълнение  работен  справочен  |  |

ВЪТРЕШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В "АЕЦ КОЗЛОДУЙ"

| Получател /длъжност/ | Структурно звено | Брой | Получател /длъжност/ | Структурно звено | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С-р “РФР-ВВЕР-1000” | 1 |  |  |  |
|  | С-р “РФТ” | 1 |  |  |  |

ВЪНШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

| Получател /длъжност/ | Организация | Брой | Получател /длъжност/ | Организация | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА

| № и дата на листа за изменение | Основание за изменението | Изменени, отменени и добавени страници | Лице от архива /длъжност, фамилия, подпис и дата/ |
| --- | --- | --- | --- |

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОВЕРКИТЕ

| № и дата на проверката | Заключение | Продължен срока на действие до: | Лице от архива /длъжност, фамилия, подпис и дата/ |
| --- | --- | --- | --- |

съдържание

1. ВЪВЕДЕНИЕ	2

2. АНАЛИЗ НА въЗможниТЕ причини довели до големи разлики в продължителностите на кампанията	3

2.1. библиотеки константи и коефициенти (сравнение с резултати от програма ир)	5

2.2. Влияние на допуските по обогатяване и маса на метален уран	7

2.3. оценка на изгарянето на изотопа 10В през кампанията	8

3. Анализ на възможните причини за отклоненията в дълбочините на изгаряне на касетите	11

4. изводи и препоръки	13

5. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	14

6. ЛИТЕРАТУРА	16

7. тАБЛИЦИ И ФИГУРИ	17

# 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият отчет се изготвя в изпълнение на т. 4 от решенията на Протокол № 2007.35.ОБ.00.ПТС.712 от заседание на Технически съвет относно определяне на реалния край на 13-та кампания на 5 блок.

Съгласно “Албум разчетни НФХ на 13-то зареждане на 5 блок” №06.35.ОБ.YC.НФХ.13-2/0 проектната продължителност на 13-та кампания е пресметната 258.4еф.ден при параметри Nт=3000MW, H10=283cm и Твх=287°C. Грешката на пресмятането по паспорт (чий паспорт?) е ±3% (±8еф.ден.). В интервала от около 140 до 241еф.ден. е установена разлика между пресметнати (CH3BO3calc) и измерени (CH3BO3exp) стойности на концентрацията на борната киселина над 0.4g/kg (по-високи са измерените стойности). Това е по-висока грешка от паспортната (чий паспорт?) ±0.3g/kg.

Съгласно “Албум разчетни НФХ на 12-то зареждане на 6 блок” №06.36.ОБ.YC.НФХ.12-2/0 продължителността на 12-та кампания е пресметната 259.6еф.ден при параметри Nт=3000MW, H10=283cm и Твх=287°C. Грешката на пресмятането по паспорт е (за трети път не става ясно чий паспорт?, но това не пречи да се повтаря едно исъщо нещо три пъти само на ½ страница) ±3% (±8еф.ден.). В интервала от около 110 до 160еф.ден. е установена разлика между CH3BO3calc и CH3BO3exp над 0.3g/kg.

При това положение е използван единствено възможния метод за прогнозно определяне на края на текущите кампании на 5 и 6 блок – привеждане на измерените концентрации на борната киселина към номинални параметри с използване на пресметнатите стойности на коефициентите на реактивност N, t, H и CH3BO3 при номинални параметри на реактора (Nт=3000MW, H10=283cm, tвх=287°C)(тук въобще не става ясно какъв е точно този “единственно възможен метод за прогнозно определяне на края на текущите кампании”, който всъщност се състои в сравняването на така приведената, експлоатационна концентрация (по титратор, а не по боромер) с прогнозната - на номинални параметри, пресметната в “Албум НФХ...”).

CH3BO3приведена=CH3BO3exp−Δρ/∂ρ/∂CH3BO3, където

Δρ=∂ρ∂N(Nном.−Nексп.)+∂ρ∂tH2O(tном.−tексп.)+∂ρ∂H(Hном.−Hексп.)+ΔρXe

По приведената концентрация на борната киселина са оценени продължителност на 13-та кампания на 5 блок 275еф.ден. и продължителност на 12-та кампания на 6 блок 277еф.ден. Получени са два пъти по-високи разлики от паспортните (чий паспорт?, за 4-ти път) в сравнение с разчета 16-17еф.ден.

Освен това на 257еф.ден. (21.05.07г.) от работата на реактора на 5 блок, на панелите на система СВРК “светна” касета с координати 08-27 (разчетен №81) по достигане на пределно-допустима дълбочина на изгаряне в касета тип ТВС-М – 49MWd/kgU (какво предвижда ТР в такива случаи, констатации или спиране на реактора до изясняване на причините?). За същия момент от кампанията пресметнатата стойност бе 48.15MWd/kgU. Т.е. разликата е практически 0.8÷0.9MWd/kgU.

Следователно, целите на този отчет са две (???????????? Двете кампании ли има предвид или нещо друго??????????????):

1. Да се анализират възможните причини довели до големите разлики в продължителностите на текущите кампании на 5 и 6 блок и да се набележат мерки за тяхното отстраняване.

Предполага се, че причините за големите разлики в продължителностите на кампаниите са следните:

- коефициенти и библиотеки константи (представени са сравнения с резултати от програма ИР);

- отклонения на обогатяването по 235U и масата на металния уран от средните стойности в каталожните описания;

- изгаряне на изотопа 10B през кампанията.

2. Да се анализират възможните причини довели до големите разлики в дълбочините (разлики между кои дълбочини?, като се има предвид, че в каталожното описание на касетите се лимитират три дълбочини на изгаряне: в касета, в топлоотделящ елемент и в точка (таблетка)) на изгаряне и да се набележат мерки да не се повтаря ситуацият. (този проблем трябва или да се анализира в отделен отчет или да е отразен в официалното название на настоящия, което, обаче, не е направено, а защо ли?)

# 2. АНАЛИЗ НА въЗможниТЕ причини довели до големи разлики в продължителностите на кампанията

Неутронно-физичните характеристики на активната зона се пресмятат с програмата БИПР-7А [1], а сравненията с данни от експлоатацията с ПИР-А [2], които са част от комплекса програми за неутронно-физични пресмятания КАСКАД [3]. Програмите са атестирани от Федералния надзор на Русия по ядрена и радиационна безопасност за извършване на НФ пресмятания на ВВЕР. Максималната грешка по атестационен паспорт [4] (най-накрая) при пресмятане на критичната борна киселина в началото на кампанията е ±0.3g/kg, а при пресмятане на продължителността на кампанията е (за 5-ти път, на две страници) ±3%.

Съгласно инструкция [5] приблизително през 10 еф.ден. за състояния, характеризиращи се със стационарна работа на реактора (отсъствие на преходни процеси), след получаване на информацията от СВРК за съответното състояние на активната зона и на основните параметри на РУ до момента, за който се отнася състоянието, се провеждат сравнения на следните НФХ на активната зона:

- пресметната и измерена с титратор критична концентрация на борната киселина за състояние на мощност;

- средно квадратично отклонение на разчетните от експлоатационните (възстановени от СВРК) стойности на коефициентите на неравномерност на мощността по касети (Kq);

- максимално отклонение на разчетните от експлоатационните стойности (възстановени от СВРК) на Kq;

- отклонение на разчетната от експлоатационната (възстановена от СВРК) стойност   в касетата с максимална експлоатационна стойност на Kq;

- отклонения на експлоатационните (получени от СВРК) от разчетните стойности на Kq за касетите с КНИ;

- отклоненията на възстановените (от програмата ПИР-А) от разчетните стойности на Kq;

- измерените от КНИ разпределения на обемната мощност (Kv) и пресметнатите с програмата ПИР-А в касетите с КНИ.

На база резултатите от сравненията между разчет и експеримент може да бъде направен изводът, че с изключение на критичната концентрация на борната киселина, за другите регулярно сравнявани НФХ се наблюдава добро съгласие между пресметнатите и измерени стойности, които като цяло съответстват на предварително зададените критерии (целия последен абзац може да бъде заменен само с 2 до 3 реда).

На Фиг. 1.1 и 1.2 са представени сравненията на разчетните и експлоатационните стойности на критичната концентрация на борната киселина, съответно за 13-та кампания на 5 блок и 12-та кампания на 6 блок. Наблюдават се разлики (и за двата блока) между пресметнати и измерени стойности на концентрацията на борната киселина около и над 0.4g/kg (по-високи са измерените стойности). Това е по-висока грешка от паспортната ±0.3g/kg. Линейно-регресионния анализ (по метода на най-малките квадрати) на приведената към номинални параметри експлоатационна концентрация на борната киселина показа продължителности на кампаниите с около 16-17еф.ден. по-дълги от прогнозните за 13-та кампания на 5 блок и 12-та кампания на 6 блок.

Поведението на CH3BO3calc за миналата 12-та кампания на 5 блок (Фиг. 1.4) е практически същото както и през настоящата 13-та – голяма част от разликите между пресметнати и експлоатационни данни са над 0.3g/kg (това е много съмнително твърдение, като се има в предвид, че в началото на кампанията имитацията и състоянията са смятани с един комплект библиотека с константи (за БИПР-7А) и файл bipar, а от един момент на там този комплект е сменен, което е и най-вероятната причина за последвалите разлики.).  Тогава обаче, на тези големи разлики не е обърнато необходимото внимание, тъй като след около 235еф.ден. реакторът е работил на понижена мощност (по метода на сравняване на приведения бор с прогнозния, аргумента, че блока е работил на по-низки параметри не е основание да не се забележи разликата в борните киселини. В сектора има документи, към които да се реферира. Ако и да има такива разлики, а те не са забелязани, анализирани и докладвани някой трябва да носи отговорност.). За разлика от 5 блок, през 11-та кампания на 6 блок (Фиг. 1.5) такъв ход не се наблюдава – най-голямата разлика между CH3BO3calc и CH3BO3exp е 0.29g/kg (обикновено под 0.25g/kg) – това съответства на паспортните погрешности на програмите за НФП и следователно реалния край на кампанията не би се отличавал от проектния с повече от ±3%. През 11-та кампания на 5 блок (Фиг. 1.3) все още не са зареждани касети ТВСА и разликите между CH3BO3calc и CH3BO3exp е под 0.3g/kg практически през цялата кампания. Анализирайки представените данни (къде са представени тези данни, като няма референции към тях, като към албуми и отчети с НФХ, отчети за сравнения и др.) се налага изводът, че с увеличаване на броя заредени касети ТВСА нараства и отклонението между пресметнати и измерени концентрации на борната киселина. От тук и предположението, че библиотеките с НФ константи и коефициенти за касети тип ТВСА не са добре съгласувани с експериментални данни. Опитът от експлоатацията на стария тип горивни касети ТВС-М показва задоволително съвпадение между CH3BO3calc и CH3BO3exp в рамките на паспортните грешки на програмите за НФП.

# 2.1. библиотеки константи и коефициенти (сравнение с резултати от програма ир)

Във физико-математическия модел на програмата БИПР-7А освен двугруповите макроскопични сечения на взаимодействие на неутроните с реакторната среда (Σf,Σa,Σs,Σc) и двугруповите коефициенти на дифузия (Df,Dt), се използват и редица коефициенти и поправъчни множители, въведени на базата на експлоатационни данни. Тези които влияят на продължителността на кампанията са PK8, AK, PC3, D1, POCB… От страна на Курчатов институт бе предложено да изменим коефициента PK8 от 0.975 на 0.965 (това е множител, коригиращ зависимостта на размножаващите свойства от дълбочината на изгаряне). В резултат се получи кампания по-дълга със 7еф.ден. от проектната (Фиг. 1.6). Разбира се, единствено авторите на програмите за НФП могат и имат право да правят изменения в библиотеките с НФ константи, но считаме че само изменение на PK8 няма да реши проблемите и на двата блока едновременно. На практика с промяната на PK8 се получи успоредна транслация на зависимостта CH3BO3 (Teff) в посока по-високи концентрации на борната киселина, но в началото на някои от кампаниите на 6 блок CH3BO3calc е по-висока от CH3BO3exp и ако се увеличи допълнително може да се получат разлики по високи от 0.3g/kg.

АК е коефициент на пропорционалност, който определя скоростта на изменение на дълбочината на изгаряне в зависимост от произведената енергия. PC3 е множител коригиращ АК по сортове гориво. В БИПР-7А се използва произведението PC3*AK, което влияе на продължителността на кампанията без да променя началната борна концентрация. Коефициентите POCB практически не влияят на продължителността на кампанията, но оказват съществено влияние на началната борна концентрация. По принцип проблемът може да бъде решен с подходящо изменение на всички (или част!?) от гореописаните коефициенти, но само от авторите на комплекса програми за НФП. Ако се зададат едновременно PK8=0.950 и POCB1=1.03 се получава много близка продължителност на 13-та кампания на 5 блок до тази определена по метода на приведената концентрация на борната киселина – резултатът е представен на Фиг. 1.7 (със зелен цвят са данните при PK8=0.950 и POCB1=1.03).

Нещо повече, ако предположението, че проблемите са в константите на касети ТВСА е вярно, следва през следващите кампании на 5 и 6 блок грешките в продължителност на кампаниите да бъдат още по-големи. В текущите кампании на 5 и 6 блок работят съответно 91 и 97 касети ТВСА, а през следващите кампании ще бъдат съответно 133 и 139 касети ТВСА.

Друг подход е да бъдат преразгледани и пресметнати отново данните за касети тип ТВСА в библиотеките с НФ константи. Този подход е може би по-правилен, но би отнел много повече време. Тъй като гадолиният е много силен поглътител на топлинни неутрони, топлинния поток в 6-те ТОЕГ в касетите ТВСА рязко намалява и като следствие това би могло да доведе до по-високи грешки при пресмятане на НФ константи. По данни от справочници сечението на поглъщане на 155Gd на топлинни неутрони с енергии 0.0253eV е 61000barn, а сечението на поглъщане на 157Gd на топлинни неутрони с енергии 0.0253eV е 254000barn. За сравнение сечението на поглъщане на топлинни неутрони с енергии 0.0253eV от 10B е 3837barn. В тримерните двугрупови дифузионни програми от типа на БИПР-7А се приема, че топлинни са всички неутрони в диапазона по енергии 0÷0.625eV. За този интервал по енергии, усреднените (претеглени по спектъра) сечения на поглъщане на топлинни неутрони на 155Gd и 157Gd са съответно около 15000barn и около 66000barn (на 10B е 2000barn). През кампанията сумарната концентрация на 155Gd и 157Gd в едногодишните касети пресметната със спектралната програма HELIOS-1.5 [10] се изменя както е показано на Фиг. 1.8. Следователно, може да се счита, че за дълбочини на изгаряне над 8-10MWd/kgU практически цялото количество гадолиний е изгоряло. Изотопите 152Gd, 154Gd, 156Gd, 158Gd и 160Gd не се отчитат поради пренебрежимите им сечения на поглъщане на топлинни неутрони. Разбира се само авторите на програмите за НФП могат да правят изменения в библиотеките с НФ константи (това (последното) единствено оизречение, което е вярно, обезсмисля всичко останало, казано до тук, в раздел 2.1 на този отчет. Достатъчно е само да се спомене и обоснове причината за смяната на библиотеката с константите (за БИПР-7А) и файла bipar, по време на вече започнала кампания.).

Програма ИР (Имитатор реактора) [12] е модул от модернизираната система за вътрешно-реакторен контрол (СВРК-М). Програмата може в on-line и off-line режими да пресмята практически всички НФХ на активната зона, които се пресмятат от БИПР-7А. В [11] са сравнени и анализирани разликите между двете програми за някои основни НФХ (критична концентрация на борната киселина, ефекти на реактивност, ефективност на аварийна защита, групи ОР СУЗ и отделен ОР СУЗ, температура на повторна критичност, преходни процеси по Xe135). Изводите са, че разликите между пресметнатите данни по ИР и БИПР-7А са в рамките на паспортните погрешности. По отношение на пресметнатите критични концентрации на борната киселина през 13-та кампания на 5 блок (Фиг. 1.9) и 12-та кампания на 6 блок (Фиг. 1.10) ИР е по-близо до данните от измерването в сравнение с БИПР-7А.

Продължителностите на 13-та кампания на 5 блок и 12-та кампания на 6 блок, пресметнати с ИР са систематично по-големи с около 10-11 еф.ден. от пресметнатите с БИПР-7А. На база двете текущи кампании на 5 и 6 блок може да се направи изводът, че програмата ИР пресмята по-близки продължителности до реалните. Този резултат е трудно обясним, защото съгласно [12], физико-математическия модел на ИР и БИПР-7А са практически еднакви, а библиотеките им с НФ константи са идентични. Вероятно на база експериментални данни в ИР са заложени други коефициенти и коригиращи множители. Програмите ИР и БИПР-7А са разработени от два различни отдела на Курчатов институт и пресменатите НФХ и особено проектните продължителности на кампаниите следва да бъдат съгласувани. Това трябва да бъде обсъдено с Руските специалисти и да бъде намерено такова решение, че грешките да влязат в пределно допустимите норми. (неустановения статут на програмата ИР, на териториятана АЕЦ Козлодуй, поставя под съмнение стойността и смисъла на последните два абзаца.)

# 2.2. Влияние на допуските по обогатяване и маса на метален уран

В каталожното описание на ТВСА са заложени следните допустими отклонения от средните стойности по отношение на:

- обогатяване по 235U  ±0.05;

- масата на металния уран  ±4.5kg.

Със спектралната програма HELIOS-1.5 са изследвани влиянията на допуските по обогатяване и маса на метален уран в касета ТВСА тип 430GO. Решена е задача за търсене на коефициента на размножение за безкрайна решетка от касети (Kinf) с начално обогатяване 4.3% при средни условия на изгаряне. За реперни са приети стойностите на Kinf при обогатяване Enr=4.3% и маса на металния уран в касетата HMmass=491.4kg. Направени са пресмятания и при Enr=4.3 ± 0.05% и при HMmass=491.4 ± 4.5kg. Резултатите са представен на Фиг. 1.11. Очевидно влиянието на допуските по обогатяване е значително по-силно – разликата на коефициента на размножение ∆Kinf достига до ±325pcm. По отношение на масата на металния уран разликата на коефициента на размножение ∆Kinf е между ±25pcm и ±100pcm. Качествена оценка за това голяма ли е или малка разлика от 100pcm или 300pcm е дефинираната погрешност в паспорта на спектралната програма ТВС-М с която са генерирани библиотеките с НФ константи за БИПР-7А. За касети с и без ТОЕГ отклоненията на ефективния коефициент на размножение (Keff) спрямо прецизни пресмятания и експерименти на критични сборки са ±50÷80pcm. Следователно, може да се счита, че разлики по Kinf над ±80÷100pcm са значителни. (тук за първи път в отчета срещаме абревиатурата pcm, която никъде не е дефинирана, но според автора представлява 1/100000 част от дадено цяло, т.е. нещо като 1*10-5, по аналогия с ppm, което широко се използва в западната научно-техническа литература и означава “part per million”, т.е 1*10-6. Ако приемем, че това е така, то тогава изводите на автора, с оглед на получените от него резултати от проведените изследвания, са меко казано некоректни. Първо: не е посочена референция към паспорта на цитираната спектрална програма ТВС-М, нито пък, е споменат в списъка с литературата. И второ: ако все пак погледнем в този паспорт, а аз разполагам с него, то ще видим, че отклоненията на ефективния коефициент на размножение (Keff) спрямо прецизни пресмятания и експерименти на критични сборки са ±500÷800pcm, а не както автора твърди с един порядък по-малки, което и обезсмисля и направения извод, че разлики по Kinf над ±80÷100pcm са значителни. Истинския извод е точно обратния.)

За всички касети, които са в активните зони през текущите кампании на 5 и 6 блок са проверени записаните в съпровождащата документация (паспортите на касетите) данни от завода производител за обогатяване и маса на метален уран. Целта беше да се провери дали не е получено гориво (особено последната доставка на ТВСА!) с по високо средно по касети начално обогатяване (например до 4.35%) и съответно повече метален уран (например до 495.9kg) – това можеше да бъде разумно обяснение на много по-дългите реални кампании на 5 и 6 блок. В действителност се оказа, че началното обогатяване и металния уран на касетите заредени за 13-та кампания на 5 блок и 12-та кампания на 6 блок са практически съвпадащи със средните стойности дефинирани в каталожните описания. Следователно, това не може да бъде причина за получените по-дълги кампании.

# 2.3. оценка на изгарянето на изотопа 10В през кампанията

Изгарянето на изотопа 10B в топлоносителя през кампанията на реакторите ВВЕР-1000 може да бъде оценено при следните допускания:

- през кампанията не се въвежда допълнително количество H3BO3 – това предполага работа на номинална мощност през кампанията;

- предполага се бързо и пълно смесване на H3BO3 в топлоносителя.

Механизмът на изгаряне на изотопа 10B в топлоносителя е следния:

B+n→Li+24
              He+γ

т.е. при залавяне на един топлинен неутрон от 10B, се образува Li-йон, α-частица и γ-квант. (за кого се прави разчитането на елементарна химична формула? Този отчет ще бъде четен от инженерии или от ученици?)

dNB10dt=−σaf∗Φf+σath∗Φth∗NB10∗VrcVpc

където:

NB10 – ядрена концентрация на изотопа 10B, [#/(barn.cm)]

σaf,σath – микроскопични сечения на поглъщане на бързите и топлинни неутрони от 10B, [barn]

Φf,Φth – усреднени бърз и топлинен поток през кампанията, [#/(cm2.s)]

Vrc,Vpc – обеми на топлоносителя в активната зона и І контур, [m3]

Решението на диференциалното уравнение е:

NB10tNB100=exp−σaf∗Φf+σath∗Φth∗t∗VrcVpc

където: t – дължина на кампанията, [s]

Със спектралната програма HELIOS-1.5 са проведени пресмятания за оценка на неутронния поток в топлоносителя и микроскопичното сечение на поглъщане на топлинни неутрони от ядрата на 10B за безкрайна решетка от касети, тип 4.3wt% ТВСА. В анализа е пренебрегнато влиянието на изотопа 11B, тъй като микроскопичното сечение на поглъщане на топлинни неутрони от 11B е 2.9E-03barn т.е. с 6 порядъка по-малко от микроскопичното сечение на поглъщане на топлинни неутрони от 10B.

За кампания с продължителност 290fpd т.е. t = 290*86400s = 25056000s се постига средна дълбочина на изгаряне на горивото в активната зона (касети ТВСА) около 25MWd/kgU (в “Отчет разчетни неутронно-физичиски характеристики на горивните кампании на реактор ВВЕР-1000 на пети блок при преход на експлоатация с ТВСА”, №06.35.ОБ.YC.НФХ.12-18Д/1, , на стр. 9/59 от таблицата с основните НФХ се вижда, че средната дълбочина на изгаряне, в активната зона, за края на кампании с продължителност 290 еф.д. се изменя от около 30,00 МВт.д/кгU до около 32,50 МВт.д/кгU, по хода на прехода. Отклонението е от порядъка на 25 %, което поставя под съмнение последващите резултати.). За такива дълбочини на изгаряне претеглените по неутронния спектър (в HELIOS-1.5) микроскопични сечения на поглъщане на 10B в бързата и топлинната група са около 46barn и 2032barn, а неутронните потоци в топлоносителя са съответно 3.2E+14#/(cm2.s) и 4.4E+13#/(cm2.s). Микроскопичните сечения на взаимодействие зависят от спектъра на неутроните и затова са използвани такива за около 25MWd/kgU (това изречение повтаря предходното).

В отражателя средния неутронен поток е по-нисък от този в активната зона. Правени са оценки за ВВЕР-440 и за аксиален отражател потока е под 30% от средния за активната зона, а за радиален отражател – под 50%. Затова са използвани следните бърз и топлинен поток за ВВЕР-1000, пресметнати с HELIOS-1.5: 2.2E+14#/(cm2.s) и 2.2E+13#/(cm2.s).

Обемът на топлоносителя в І контур на ВВЕР-1000 (Vpc) е приблизително 320m3.

Еквивалентния радиус на активната зона е 1.58m. Проходното сечение на активна зона, заредена само с касети ТВСА е 4.13m2. Следователно, обема на топлоносителя в активната зона е 14.6m3 = 4.13m2*3.54m.

Тъй като неутрони има и извън пределите на активната зона, трябва да бъдат отчетени екстраполирани добавки в аксиално и радиално направление. Към горния, долния и радиалния отражател е използвана по 7cm екстраполирана добавка, т.е. екстраполирания радиус е 1.65m. Така обема на топлоносителя в “екстраполираната” активна зона се приема 18m3 = 14.6m3+3.7m3. Това е непрекъснато подложената на въздействието на неутронния поток част от топлоносителя.  (от повече от подробното описание, обаче, не става ясно, кои точно неутронни потоци са използвани във формулата, съответно за бързата и топлинната област. Тези – за истинската активна зона, тези – в отражателя или пък някакви трети – за екстраполираната активна зона, но които не са оценени тук? Това поставя под съмнение последващите резултати.)

Следователно: NB10t=NB100∗0.93, което означава че през кампанията е изгорял около 7% от първоначалния 10B. Т.е. напълно е възможно част от наблюдаваните разлики от около 0.4g/kg между пресметнати и измерени концентрации на борната киселина да се дължат на изгарянето на изотопа 10B през кампанията. Проблемът е, че не е известно началното съдържание на 10B в борната киселина и така не може да стане ясно 7% от колко 10B е изгорял. Разбира се и направената оценка има редица недостатъци и възможни неточности:

- Възможни грешки при пресмятане на σath – зависи от “твърдостта” на спектъра.

- Неточно пресмятане на Φf и Φth от програмата HELIOS-1.5 – използвана е безкрайна решетка от касети, т.е. не е отчетено влиянието на отражателите на активната зона. Известен факт е например, че в отражателя бързия поток плавно намалява, а топлинния нараства в близост до границата на активната зона, тъй като част от бързите неутрони се термализират. Друг въпрос е, че версията 1.5 на HELIOS не пресмята със задоволителна точност потоците в отражателя на реактори тип ВВЕР.

- Неточно определяне на обема на топлоносителя в активната зона Vrc – неопределености при оценка на екстраполираните размери на активната зона, както в аксиално, така и в радиално направление.

- Допускането за невъвеждане на допълнително количество H3BO3 през кампанията е практически неизпълнимо.

- По принцип началното съдържание на 10B в естествения бор се приема 19.8wt% (със съответния допуск). При такова съдържание на 10B, със спектрална програма, се пресмятат неутронно-физичните константи (коефициенти на дифузия, макроскопични сечения и т.н.). Освен това и различните находища са с различно съдържание на 10B. В действителност обаче се използва и “рециклиран” бор т.е. бор, който е работил и предишната кампания (а може би и няколко кампании) и част от първоначалния 10B е изгорял. Следователно, дори в началото на всяка кампания не може да се знае със сигурност съдържанието на 10B. (при толкова много “недостатъци и възможни неточности” плюс новооткритите два недостатъка (средната дълбочина на изгаряне и стойносттите на неутронните потоци) за каква оценка въобще може да става реч?)

В тази връзка е желателно, в началото на всяка кампания да се знае съдържанието на 10B в борната киселина и отчитайки около 7% изгаряне през кампанията да се калибрират боромерите и/или да се предприемат необходимите действия от страна на лаборантите, за да се отчитат тези ефекти.

# 3. Анализ на възможните причини за отклоненията в дълбочините на изгаряне на касетите

Преди да се разгледат възможните причини за отклоненията в дълбочините на изгаряне (Bu) на касетите, трябва да се отбележи, че в паспорта на програмата БИПР-7А няма дефинирана грешка на разчета по отношение на средна дълбочина на изгаряне в касета. Тъй като средната дълбочина на изгаряне в касетата е пропорционална на коефициента на неравномерност на енергоотделянето в нея (Kq) (това твърдение не е вярно, защото дълбочината на изгаряне на отделно взета горивна кассета винаги върви в посока на нарастване, с една или друга скорост, докато коефициента на неравномерност на енергоотделянето на дадена кассета може да приема най-различни посоки на движение, в зависимост от обкръжението на дадената кассета и характера на процесса на преразпределение на енергоотделянето в активната зона, по хода на кампанията. Това мого добре си личи, ако бъдат «наложении» върху една и съща графика, както изменението на дълбочината на изгаряне, така и това на Kq, за дадеа кассета, по време на конкретна кампания. Това обезсмисля цалата последваща «теория», която се опира на горното твърдение. В атомната централа няма документ, който да регламентира допустими отклонения при определянето на дълбочините на изгаряне. Свободното интерпретиране на въпроса е повече от опасно.), може да се направи оценка и на грешката по дълбочина на изгаряне. В паспорта на програмата БИПР-7А са дефинирани следните грешки на Kq – в максимално натоварена касета ±5%, в периферни касети с изгаряне над 30MWd/kgU ±15% и за всички останали ±10%. Следователно грешката на пресмятането на дълбочината на изгаряне на горивото (∆Bu) може да се оцени по следния начин:

ΔBu=1n[(12∗0.052)+(18∗0.152)+(133∗0.102)]≃0.10,

където, n=163 – брой касети, 12 са касетите с Kq близки до максималните, 18 са периферните дълбоко изгорели касети, 133 са всички останали касети.

На 257еф.ден. (21.05.07г.) от работата на реактора на 5 блок, на панелите на система СВРК се появява светлинен сигнал в касета тип ТВС-М с координати 08-27 (разчетен №81) по достигане на пределно-допустима дълбочина на изгаряне – 49MWd/kgU. За същия момент от кампанията пресметнатата по БИПР-7А стойност бе 48.15MWd/kgU. Т.е. разликата е около 0.8÷0.9MWd/kgU. Тъй като касета № 81 е в центъра на активната зона, по-скоро грешката с която се пресмята нейната дълбочина на изгаряне клони към ±10%. При пресметната стойност 49MWd/kgU, грешка от ±10% означава почти ±5MWd/kgU. Следователно, превишението от 0.8÷0.9MWd/kgU в касета № 81 е пренебрежимо в сравнение с огромната грешка от ±5MWd/kgU. (смело мога да предполагам, че отсъствието на дефинирана грешка в паспорта на БИПР-7А по отношение на дълбочината на изгаряне не е случайно. Според мен основната причина за това е липсата на прецизно измерени истински дълбочини на изгаряне, с които да бъдат сравнявани резултатите получени от модела, заложен в програмата. Имам спомени, че преди години г-н Данчо Еленков, от ИЯИЯЕ към БАН, чете лекция по този въпрос, в УТЦ, в която разказа за няколкото съществуващи методи за оценка на истинската дълбочина на изгаряне. За съжанение, отбеляза той, няма достатъчно прецизни и точни методи, които да гарантират точност под ±20-25%. Ако това е така, то тогава в нашия случай, на 6 касети, достигнали, според математическия модел, пределна дълбочина на изгаряне от 49 МВт.д/кгU, реално (в по-добрия случай) се намират в интервала 40-60 МВт.д/кгU. Следователно, всички необосновани опити за “удължаване” живота на дадена касета, достигнала такива нива на изгаряне е повече от опасно и рисковано, защото с оглед на неравномерното изгаряне на горивото в рамките на една касета, дълбочините на изгаряне в един твел или таблетка могат значително да надвишават пределно допустимите 55 и 59 МВт.д/ кгU, съответно.)

В Таблица 2.1. са проследени Bu в касета № 81 и нейните симетрични касети за целия 4 годишен цикъл от 10-та до 13-та кампания на 5 блок. Анализът на резултатите показва следната тенденция: само през първата кампания от 4 годишния цикъл (10-та кампания) пресметнатите дълбочини на изгаряне са по-високи от данните по СВРК средно с 0.3÷0.7MWd/kgU, след което през следващите 3 кампании стойностите по СВРК стават по-високи от разчетните с около 0.8÷1MWd/kgU. На пръв поглед големия скок в разликите между данните по СВРК и пресмятане е осъществен между 10-та и 11-та кампания, когато е въведена новата система СВРК. Разбира се не може еднозначно да се твърди, че проблемът е в новото СВРК, защото дълбочината на изгаряне е пропорционална на Kq в съответната касета (интересно, как една елементарна химическа формула бива подробно “разчетена” (по-горе), а такова смело твърдение, като пропорционалността между Kq и дълбочината на изгаряне даже не се реферира към доказателствен източник. Би било по-коректно автора да се погрижи с илюстриране на декларираната пропорционалност, чрез поне една от известните математически форми: аналитична, графична или таблична.). Като доказателство трябва да се проследят Фиг.2.1 до Фиг. 2.12 и да се види как се е изменяло Kq на касета №81 (в 10-та кампания тя е била на позиция №7, през 11-та кампания на позиция №17 и през 12-та кампания на позиция №78 – означени с червено на фигурите). През 10-та кампания разчетната стойност на Kq е по-висока от тази по СВРК и съответно Bu по разчет е по-висока от Bu по СВРК, след което за 11-та, 12-та и 13-та кампания Kq по СВРК е по-високо от пресметнатото, така че и Bu по СВРК е по-висока от пресметнатата (от фигури 2.10 и 2.11 се вижда, че показанията на Kq по БИПР-7А са по-големи от тези на СВРК, в противоречие на твърденията на автора, който удобно не е забелязял това, за да не разрушава стройната си “теория”. Според същата тази “теория», на фигура 2.12 би следвало да наблюдаваме поне “сближаване” на стойностите на дълбочините на изгаряне в разглежданите касети (81-ва и симетричните й в 13-та кампания), но удобно не е забелязал и отсъствието на такава тенденция.). Следователно, разликите между разчет и СВРК са напълно обосновани и може да се каже, че разликата от 0.8÷0.9MWd/kgU в касета № 81 е пренебрежима в сравнение с оценената огромна грешка от ±5MWd/kgU (“новата теория” вече “работи” и то много ефективно.). Това се вижда и от Таблица 2.2, където са представени данните за Bu в избрани 6 симетрични касети за 4 годишен цикъл от работата на 6 блок – всички те са работили на периферния, втория и третия ред касети през 4-те кампании от цикъла. За тези позиции в активната зона през 4-те години експерименталните стойности на Kq са били по-високи от пресметнатите и логично измерените дълбочини на изгаряне са по-високи от пресметнатите (няма референции към източника на данните, посочени в таблицата. В “Отчет разчетни НФХ на десето (единадесето и дванадесето) зареждане на реактор ВВЕР-1000 на шести блок” има данни за Kq получени с БИПР-7А и от системата СВРК, но няма данни за покасетните дълбочини на изгаряне в края на кампанията според СВРК. По този начин нито един бъдещ читател (след самия автор) на този отчет не ще може да си направи свое, независимо изследване върху други, произволно избрани комбинации от симетрични касети, с цел подтвърждаване или отхвърляне на изводите на автора.). От Таблица 2.1 се вижда и, че пресметнатите по БИПР-7А и ИР данни за дълбочините на изгаряне са много близки – разликите са около 0.1MWd/kgU.

Тъй като в конкретната кампания касетите симетрични на № 81 са заредени така, че в края на кампанията да достигнат разчетни стойности (по БИПР-7А), близки до пределно-допустимата и тъй като измерените стойности на Kq през 4-те кампании на касетите симетрични на № 81 са както е показано на Фиг.2.1 до Фиг. 2.12, то напълно естествено по система СВРК бяха достигнати стойности равни и по-високи от 49MWd/kgU. От гледна точка на новите икономически условия все по-често ще се налага да се зареждат зони с разчетни дълбочини на изгаряне близки до пределно-допустимата стойност. Следователно, грешки от порядъка на ±10% при пределно-допустима стойност 49MWd/kgU за касети тип ТВС-М и 55MWd/kgU за касети тип ТВСА са твърде големи след като и 1MWd/kgU създава проблеми от гледна точка на ядрената безопасност. Тези въпроси трябва да бъдат обсъдени с авторите на програмния комплекс за НФП и авторите на системата СВРК и в случай, че отклоненията между разчет и експеримент не могат да бъдат редуцирани, да бъде поискано разрешение от Главния конструктор или ОАО “ТВЭЛ”, реакторната установка да се експлоатира до достигане на пределно-допустима дълбочина на изгаряне по данни от пресмятането, а не по СВРК. Основна причина за това е, че безопасността се обосновава по проектни пресмятания преди началото на кампанията и предварително никога не е ясно до какви дълбочини на изгаряне по СВРК ще достигнат касетите в края на кампанията. (с оглед на многото направени по-горе забележки, на повечето от които едва ли ще се намери рационален отговор, не става ясно, кое е това “напълно естествено” и кои са тези  “нови икономически условия“. На този фон предложението на автора изглежда странно и откровенно противоречащо на първата част от този отчет. В първата част на “изследването” си той “обосновава” удължаването на кампанията на основание на експлоатационните показания на концентрацията на борната киселина в топлоносителя, а не препоръчва строго спазване на предварително пресметнатата с БИПР-7А, докато във втората - препоръчва точно обратното, а именно: “реакторната установка да се експлоатира до достигане на пределно-допустима дълбочина на изгаряне по данни от пресмятането, а не по СВРК”, защото “безопасността се обосновава по проектни пресмятания преди началото на кампанията”. Какво да му се коментира на този “научен подход”?)

# 4. изводи и препоръки

4.1. Анализът на данните за критичната концентрация на борната киселина води до извода, че с увеличаване на броя заредени касети ТВСА нараства и отклонението между CH3BO3calc и CH3BO3exp. От тук следва и предположението, че библиотеките с НФ константи и коефициенти за касети тип ТВСА не са добре съгласувани с експериментални данни. Тъй като само авторите на програмите за НФП могат и имат право да правят изменения в библиотеките с НФ константи и коефициенти, трябва съвместно да бъде намерено разрешение на проблема и да не се допуска по-нататъшно увеличение на разликата между CH3BO3calc и CH3BO3exp. Предлагаме задачата да бъде решена в рамките на действащия договор за инженерно-консултантски услуги при експлоатацията на 5 и 6 блок с Атоменергоекспорт № 85-56/06001(262006).  (че няма да се мине без авторите на програмния комплекс и библиотеките с константи е ясно по презумпция. И защо тогава бяха нужни всички тези нови теории? Друг е въпроса, в рамките на кой точно договор ще се уточняват допуснатите грешки и вини. На основание на личния си опит, смело мога да предположа, че накрая централата ще трябва да си плати, за това, че авторите на програмите и библиотеките ще отстранят собствените си грешки. Към днешна дата (20.06.2007 г.) със сигурност мога да твърдя, че руснаците вече отхвърлят възможността проблема да се решава в рамките на цитирания тук договор. Те даже вече изпратиха и факс с отговор на питане от наша (на АЕЦ-а) страна по същите тези проблеми, в който отговор няма нищо стойностно и полезно. При удобен случай ще се опитам да го снимам и приложа тук.)

4.2. Разликите между разчетната и измерена концентрация на борната киселина могат да бъдат допълнително редуцирани, ако се осигури възможност за измерване на съдържание на изотопа 10B в началото и/или през кампанията.

4.3. От гледна точка на новите икономически условия, все по-често ще се налага да се зареждат зони с разчетни дълбочини на изгаряне близки до пределно-допустимата стойност. Следователно, грешки от порядъка на ±10% при пределно-допустима стойност 49MWd/kgU за касети тип ТВС-М и 55MWd/kgU за касети тип ТВСА са твърде големи. Този въпрос трябва да бъде обсъден с авторите на програмния комплекс за НФП и авторите на системата СВРК и в случай, че отклоненията между разчет и данни от СВРК не могат да бъдат редуцирани, да бъде поискано разрешение от Главния конструктор или ОАО “ТВЭЛ”, реакторната установка да се експлоатира до достигане на пределно-допустима дълбочина на изгаряне по данни от пресмятането, а не по СВРК. Основна причина за това е, че продължителността на кампаниите, както и обосновката на безопасността за всяка кампания се провеждат по разчетни данни преди началото на кампанията и предварително никога не е ясно до какви дълбочини на изгаряне по СВРК ще достигнат касетите в края на кампанията. (вместо да преповтаря абсурдните си предложения, би следвало автора да подходи здравомислещо и откровенно да посочи причините и виновника за допускането на този прецедент, нарушаване на основна норма за нормална експлоатация. Автор на въпросната компановка на активната зона е Цветан Пейчинов. Смятам за недопустимо, за човек с неговия опит и стаж, да позволи такова нещо. А причината да се стигне до тук се корени, както в личностните му качества и тези на “ръководител”, а така също и в нарушаването на основни морални и професионални норми. По-конкретно, той е следвало да предвиди възникването на тази ситуация още на етап проектиране на кампанията, а също така и да предложи на вътрешно-секторно обсъждане на постигнатия от него резултат. Как да предвиди проблема?  Много просто. В така получената от него проектна компановка той е трябвало да забележи, че в края на кампанията има 6 броя симетрични касети, които превишават по дълбочина на изгаряне нивото от 48 МВт.д/кгU. Това е на 1 МВт.д/кгU от пределната стойност, но с отлед на неравномерността на горене на касетите (особенно на такава за 4-та година в зоната) има опасност за достигане на някоя от другите две лимитиращи дълбочини на изгаряне. А именно: по дълбочина на изгаряне в твел – 55 МВт.д/кгU или в точка (таблетка) – 59 МВт.д/кгU. Така изглежда професионалното недоглеждане на Пейчинов. А моралните му измерения са във високата степен на усещане за непогрешимост, водеща да липса на диалог с колегите по въпроси от всякакво естество.)

Забележки от общ характер от страна на коментиращия:

- Автора на този отчет е завършил университетска специалнос “Полупроводникова техника” и е назначен на длъжност р-л сектор “РФР на ВВЕР-1000” в нарушение на нормативната уредба - КТ, правилници за вътрешния ред и длъжностни характеристики, което съгласно член 23 от ЗМИЯЕ, заради неизпълнени задължени по член 16 на същия закон би следвало незабавно да доведе до отнемането на лицензиите за експлоатация на блокове 5 и 6 от АЯР.

- Неспазването на нормите за нормална експлоатация (критериите по дълбочини на изгаряне за касета, твел и точка), а също така и на лимитите за отклонение на даден параметър, по паспорт на основна програма от програмния комплекс КАСКАД, също така води до нарушение на член 23 от ЗМИЯЕ, респективно - отнемането на лицензиите.

- Авторът на тези коментари (в скобите) е завършил по специалността “АЕЦ и установки” и е с по-вече стаж в АЕЦ Козлодуй и с несравнимо по-голям стаж в с-р “РФР на ВВЕР-1000” и отговаря на всички изисквания за заемане на длъжността р-л сектор, но не е назначен на нея заради избора на автора на отчета. Пита се, защо?

- Буди безспокойствие факта, че никой от челите и подписали този материал специалисти не е забелязал и предложил изменение или цялостното му преразглеждане.

- Не по-малко е интересен и факта, че сектора е на пряко подчинение на у-е ИТО, а този документ се утвърждава от ръководния състав на ЕП-2, което говори и за структурна аномалия.

# 5. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Т	– момент от кампанията, [еф.ден.] или [fpd]

Nт	– топлинна мощност на реактора

Nном	– номинална топлинна мощност на реактора

tвх	– температура на топлоносителя на входа в активната зона

tном	– номинална температура на топлоносителя на входа в активната зона

H10	– височина на работната група ОР СУЗ № 10 от долния край

на активната зона

Hном	– номинална височина на работната група ОР СУЗ № 10

CH3BO3calc	– пресметната по програмата БИПР-7А концентрация на борната

киселина в топлоносителя

CH3BO3exp	– измерена с титратор концентрация на борната киселина в

топлоносителя

CH3BO3приведена– приведена към номинални параметри концентрация на борната

киселина в топлоносителя

qi (Kq)	– относителна ( нормирана на общия брой касети в активната

зона) мощност в касетата с номер i

qij (Kv)	– относителна (нормирана на общия брой обеми в активната

зона) мощност на обема с номер j по височина на касетата

с номер i

Bu	– средна дълбочина на изгаряне в касета, MWd/kgU

НФХ	– неутронно-физични характеристики

НФП	– неутронно-физични пресмятания

КНИ	– канал за неутронни измервания

ТВС-М	– топлоотделяща касета - модернизирана

ТВСА	– топлоотделяща касета алтернативна конструкция

ТОЕ	– топлоотделящ елемент

ТОЕГ	– топлоотделящ елемент с гадолиний

РУ	– реакторна установка

СВРК	– система за вътрешнореакторен контрол

Σf,Σa,Σs,Σc	– макросечения на делене, поглъщане, разсейване и залавяне

Df,Dt	– коефициенти на дифузия за бързата и топлинната групи

Φf,Φth	– усреднени бърз и топлинен поток през кампанията, [#/(cm2.s)]

σaf,σath	– микроскопични сечения на поглъщане на бързите и топлинни неутрони

от 10B, [barn]

NB10 		– ядрена концентрация на изотопа 10B, [#/(barn.cm)]

Vrc,Vpc 	– обеми на топлоносителя в активната зона и І контур, [m3]

PK8	– множител, коригиращ зависимостта на размножаващите свойства

от дълбочината на изгаряне

AK	– коефициент на пропорционалност, определящ скоростта на изменение

на дълбочината на изгаряне в зависимост от произведената енергия

PC3	– множител коригиращ АК по сортове гориво

POCB	– коефициенти определящи началната борна концентрация

	– запас или ефект на реактивност

tн2о	– коеф. на реактивност по температура на топлоносителя,

включващ и изменението на плътността му

N	– коеф. на реактивност по топлинна мощност при постоянна

температура на входа на активната зона

H	– диференциална ефективност на ОР СУЗ

CH3BO3	– коеф. на реактивност по концентрация на борната киселина

# 6. ЛИТЕРАТУРА

1. РНЦ “Курчатовский институт”, ИЯР, отделение исследований ВВЭР. Комплекс программ нейтронно-физических расчетов РНЦ КИ. Комплекс программ КАСКАД. Программа БИПР-7А. Описание алгоритма. Описание применения. Инв. № 32/1-9-102, Москва 2002 г.

2. РНЦ “Курчатовский институт”, ИЯР, отделение исследований ВВЭР. Комплекс программ нейтронно-физических расчетов РНЦ КИ. Программа ПИР-А. Описание алгоритма и применения. Инв. № 32/1-75-401, Москва 2001 г.

3. РНЦ “Курчатовский институт”, ИЯР, отделение исследований ВВЭР. Комплекс программ нейтронно-физических расчетов РНЦ КИ. Комплекс программ КАСКАД. Инструкция по использованию графического интерфейса комплекса КАСКАД. Инв. № 32/1-32-102, Москва 2002 г.

4. Аттестационный паспорт программного средства БИПР-7А, № 137.

5. Административна инструкция. “Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор ВВЕР-1000”, №30.ОБ.YC.АД.03/2.

6. Технологичен регламент за безопасна експлоатация на блок № 6 на АЕЦ “Козлодуй” с реактор ВВЕР-1000 /В-320/, 36.ОБ.00.Р. 01/0, 2003 г.

7. Реакторная установка В-320. Техническое описание и информация по безопасности, 320.00.00.00.000 Д61.

8. Комплекс составных частей активной зоны ВВЭР-1000 (тип В-320). Каталожное описание Б 0401.21.00.000 ДКО, 2003 г.

9. Заводска документация. Комплект касети за ВВЕР-1000 (тип В-320). Каталожно описание Б 0401.04.00.000 ДКО, 30.РО.GO.ЗД.001/2, 2002 г.

10. Studsvik Scandpower “HELIOS Documentation”, 11 September (1998)

11. СУ “Св. Климент Охридски” ДИПЛОМНА РАБОТА “Процедури за използване на програмата ИР при моделиране на експлоатационни състояния и преходни режими на ВВЕР-1000”, София, 2007 г.

12. РНЦ “Курчатовский институт”, Модернизированная система внутриреакторного контроля. Прикладное программное обеспечение программа ИР., Москва 2006 г.

# 7. тАБЛИЦИ И ФИГУРИ

Фиг.1.1. Изменение на критичната концентрация на борната киселина в процеса на изгаряне през 13-та кампания на 5 блок.

Фиг.1.2. Изменение на критичната концентрация на борната киселина в процеса на изгаряне през 12-та кампания на 6 блок.

Фиг.1.3. Изменение на критичната концентрация на борната киселина в процеса на изгаряне през 11-та кампания на 5 блок.

Фиг.1.4. Изменение на критичната концентрация на борната киселина в процеса на изгаряне през 12-та кампания на 5 блок.

Фиг.1.5. Изменение на критичната концентрация на борната киселина в процеса на изгаряне през 11-та кампания на 6 блок.

Фиг.1.6. Проектни стойности на критичната концентрация на борната киселина през 13-та кампания на 5 блок в случай на PK8=0.975 и PK8=0.965.

Фиг.1.7. Критична концентрация на борната киселина през 13-та кампания на 5 блок в случай на PK8=0.950 и POCB1=1.03.

Фиг.1.8. Зависимост на концентрацията на изгарящите поглътители 155Gd и 157Gd в ТОЕГ от средната дълбочина на изгаряне в касетата.

Фиг.1.9. Зависимост на критичната концентрация на борната киселина от ефективните денонощия през 13-та кампания на 5 блок.

Фиг.1.10. Зависимост на критичната концентрация на борната киселина от ефективните денонощия през 12-та кампания на 6 блок.

Фиг.1.11. Изменение на коефициента на размножение в безкрайна решетка

| Зареждане | Коорд. | СВРК Bu_EOC [MWd/kgU] | БИПР-7А Bu_EOC [MWd/kgU] | ИР Bu_EOC [MWd/kgU] | Разлики (СВРК-БИПР) [MWd/kgU] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е3029 |  |  |  |  |  |
| 10 | 14-21 | 10.8 | 11.08 |  | -0.28 |
| 11 | 13-22 | 25.67 | 25.03 |  | 0.64 |
| 12 | 08-21 | 39.6 | 38.6 |  | 1.0 |
| 13 | 08-27 | 49.0 (257.5еф.ден) | 48.15(257.5еф.ден) | 48.08(257.5еф.ден) | 0.85 |
| Е3022 |  |  |  |  |  |
| 10 | 15-43 | 11.2 | 11.10 |  | 0.10 |
| 11 | 14-33 | 25.93 | 25.02 |  | 0.91 |
| 12 | 12-25 | 39.42 | 38.58 |  | 0.84 |
| 13 | 09-28 | 48.8 (257.5еф.ден) | 48.16(257.5еф.ден) | 48.08(257еф.ден) | 0.64 |
| Е3030 |  |  |  |  |  |
| 10 | 09-42 | 10.8 | 11.12 |  | -0.32 |
| 11 | 09-40 | 25.92 | 24.98 |  | 0.84 |
| 12 | 12-33 | 39.20 | 38.53 |  | 0.73 |
| 13 | 09-30 | 48.6 (257.5еф.ден) | 48.16(257.5еф.ден) | 48.04(257.5еф.ден) | 0.44 |
| Е3026 |  |  |  |  |  |
| 10 | 02-37 | 10.3 | 11.11 |  | -0.8 |
| 11 | 03-36 | 25.06 | 25.01 |  | 0.05 |
| 12 | 08-37 | 39.09 | 38.57 |  | 0.82 |
| 13 | 08-31 | 48.5 (257.5еф.ден) | 48.15(257.5еф.ден) | 48.06(257.5еф.ден) | 0.35 |
| Е3027 |  |  |  |  |  |
| 10 | 07-16 | 10.7 | 11.10 |  | -0.4 |
| 11 | 07-18 | 25.54 | 24.95 |  | 0.59 |
| 12 | 04-25 | 39.5 | 38.54 |  | 0.96 |
| 13 | 07-28 | 48.8 (257.5еф.ден) | 48.12(257.5еф.ден) | 48.05(257.5еф.ден) | 0.68 |
| Е3032 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01-24 | 11.4 | 11.11 |  | -0.7 |
| 11 | 02-25 | 25.85 | 24.98 |  | 0.87 |
| 12 | 04-33 | 39.46 | 38.56 |  | 0.90 |
| 13 | 07-30 | 48.9 (257.5еф.ден) | 48.13(257.5еф.ден) | 48.03(257.5еф.ден) | 0.77 |

Таблица 2.1. Сравнение на дълбочините на изгаряне Bu [MWd/kgU] в касета с разчетен №81 и координати 08-27 в края на всяка кампания на 5 блок от пълния 4 годишен цикъл

158     159     160     161     162     163

01                                    0.690   0.850   0.820   0.820   0.840   0.680

0.727   0.903   0.820   0.823   0.903   0.727

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.680   1.050   1.260   1.220   1.120   1.210   1.260   1.050   0.680

0.673   1.093   1.243   1.293   1.087   1.333   1.233   1.053   0.643

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    0.840   1.260   1.210   1.080   0.960   0.960   1.060   1.210   1.260   0.840

0.843   1.230   1.233   1.053   0.913   0.923   1.043   1.243   1.193   0.823

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                0.820   1.220   1.060   1.210   0.880   1.060   0.880   1.210   1.080   1.220   0.820

0.807   1.333   1.053   1.290   0.880   1.060   0.893   1.260   1.043   1.323   0.797

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            0.820   1.130   0.970   0.880   1.120   0.950   0.950   1.120   0.880   0.960   1.120   0.820

0.810   1.113   0.950   0.897   1.110   0.943   0.937   1.083   0.877   0.913   1.087   0.810

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        0.850   1.220   0.960   1.060   0.950   1.130   1.040   1.130   0.950   1.060   0.960   1.210   0.840

0.843   1.340   0.943   1.070   0.943   1.127   1.003   1.093   0.883   1.043   0.927   1.323   0.850

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.680   1.260   1.080   0.890   0.950   1.050   0.900   0.890   1.040   0.950   0.880   1.060   1.260   0.680

0.673   1.223   1.060   0.893   0.930   0.993   0.840   0.847   0.980   0.923   0.887   1.047   1.233   0.687

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        1.050   1.210   1.210   1.120   1.140   0.930   0.990   0.890   1.130   1.120   1.210   1.210   1.050

1.077   1.230   1.233   1.093   1.107   0.863   1.040   0.837   1.123   1.093   1.240   1.253   1.103

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.680   1.250   1.060   0.890   0.940   1.040   0.890   0.890   1.040   0.950   0.880   1.080   1.260   0.690

0.663   1.203   1.020   0.883   0.923   0.993   0.853   0.843   0.993   0.933   0.873   1.063   1.237   0.683

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        0.840   1.210   0.960   1.050   0.940   1.120   1.040   1.140   0.950   1.060   0.960   1.220   0.850

0.820   1.293   0.917   1.063   0.913   1.093   0.987   1.113   0.943   1.063   0.937   1.347   0.863

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            0.810   1.110   0.950   0.870   1.080   0.920   0.990   1.130   0.880   0.960   1.130   0.820

0.793   1.083   0.923   0.857   1.013   0.883   0.973   1.100   0.880   0.933   1.103   0.817

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                0.810   1.200   1.060   1.150   0.780   1.010   0.880   1.200   1.060   1.210   0.820

0.793   1.303   1.033   1.173   0.750   0.983   0.863   1.217   1.040   1.330   0.813

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    0.830   1.230   1.170   0.990   0.820   0.920   1.060   1.200   1.250   0.840

0.823   1.193   1.193   0.963   0.783   0.883   1.030   1.223   1.217   0.843

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.670   1.010   1.200   1.130   1.050   1.180   1.240   1.040   0.680----------1

0.650   1.053   1.160   1.207   1.053   1.273   1.203   1.083   0.673----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.660   0.800   0.770   0.780   0.820   0.680

0.673   0.823   0.840   0.833   0.843   0.697

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.1. Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 10-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено от СВРК (2) за 20.01.2003г. Т=21.1еф.д.  N=73% H=81%  Снзвоз(разч.)=7.31г/кг   Снзвоз(титр.)=6.98г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                    0.760   0.930   0.920   0.920   0.930   0.760

0.740   0.910   0.880   0.890   0.920   0.750

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.760   1.060   1.180   1.220   1.120   1.220   1.180   1.060   0.770

0.650   1.013   1.170   1.210   1.160   1.260   1.180   1.043   0.670

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    0.930   1.180   1.100   1.020   0.950   0.950   1.000   1.100   1.180   0.930

0.830   1.120   1.070   1.010   0.980   0.997   1.010   1.090   1.120   0.847

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                0.920   1.220   1.000   1.100   0.870   1.030   0.870   1.100   1.020   1.220   0.920

0.860   1.203   0.997   1.137   0.880   1.070   0.890   1.120   0.990   1.227   0.870

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            0.920   1.120   0.960   0.870   1.050   0.930   0.930   1.050   0.870   0.950   1.120   0.920

0.870   1.163   0.990   0.883   1.050   0.950   0.953   1.040   0.877   0.983   1.170   0.880

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        0.930   1.220   0.950   1.030   0.930   1.070   1.010   1.070   0.930   1.030   0.950   1.220   0.930

0.860   1.240   0.990   1.070   0.960   1.110   1.050   1.080   0.893   1.050   0.997   1.227   0.860

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.760   1.180   1.020   0.870   0.920   1.010   0.900   0.900   1.010   0.930   0.870   1.000   1.180   0.760

0.680   1.150   1.020   0.890   0.940   1.050   0.910   0.920   1.020   0.930   0.880   1.010   1.150   0.680

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        1.060   1.100   1.100   1.050   1.070   0.930   1.010   0.900   1.070   1.050   1.100   1.100   1.060

1.017   1.070   1.090   1.030   1.090   0.920   1.170   0.910   1.110   1.050   1.120   1.100   1.040

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.760   1.180   1.010   0.870   0.920   1.010   0.910   0.900   1.010   0.930   0.870   1.020   1.180   0.760

0.670   1.133   1.000   0.883   0.940   1.050   0.900   0.900   1.050   0.950   0.880   1.020   1.150   0.680

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        0.930   1.220   0.960   1.030   0.930   1.070   1.020   1.080   0.930   1.030   0.950   1.220   0.930

0.850   1.213   0.990   1.087   0.960   1.100   1.020   1.070   0.967   1.080   1.007   1.257   0.870

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            0.920   1.120   0.960   0.880   1.040   0.920   0.970   1.060   0.870   0.960   1.120   0.920

0.870   1.177   1.017   0.890   1.040   0.930   0.980   1.030   0.880   1.000   1.180   0.890

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                0.920   1.230   1.020   1.090   0.820   1.020   0.880   1.100   1.010   1.220   0.920

0.890   1.260   1.050   1.103   0.810   1.060   0.890   1.100   1.010   1.257   0.890

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    0.930   1.180   1.100   0.990   0.890   0.950   1.020   1.100   1.180   0.930

0.870   1.180   1.107   1.030   0.930   1.013   1.040   1.100   1.160   0.877

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.770   1.070   1.180   1.220   1.110   1.230   1.180   1.060   0.770----------1

0.690   1.050   1.180   1.240   1.200   1.270   1.207   1.060   0.690----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.770   0.930   0.920   0.930   0.930   0.770

0.740   0.920   0.943   0.930   0.920   0.740

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.2 Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 10-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено 	от СВРК (2) за  26.02.2004г. Т=318.2еф.д.  N=97% H=84%  Снзвоз(разч.)=0.22г/кг   Снзвоз(титр.)=0.11г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                   11.110  13.650  13.440  13.430  13.630  11.100

11.400  14.200  13.300  13.400  14.200  11.400

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                       11.100  16.190  27.590  18.790  29.910  18.750  27.540  16.180  11.110

10.500  16.300  27.600  19.300  30.400  20.000  27.800  16.000  10.300

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                   13.630  27.540  33.060  39.250  39.430  39.100  40.050  33.020  27.580  13.650

13.200  27.100  33.800  39.400  39.600  39.300  40.500  33.400  27.000  13.100

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04               13.440  18.770  40.060  28.460  43.350  26.530  43.350  28.440  39.310  18.790  13.440

13.100  19.700  40.500  29.700  43.800  27.400  44.100  29.200  39.300  19.800  13.100

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05           13.450  29.930  38.960  43.330  27.360  40.070  40.070  27.350  43.330  39.400  29.920  13.420

13.200  30.100  39.100  44.300  27.600  40.000  40.600  27.300  44.100  39.700  30.300  13.200

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06       13.650  18.810  39.390  26.560  40.100  27.300  30.690  27.190  40.060  26.530  39.090  18.740  13.620

13.400  20.100  39.800  27.200  40.100  27.900  31.400  27.500  39.500  26.900  39.200  19.800  13.400

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07   11.100  27.680  39.240  43.300  40.280  30.780  40.030  40.070  30.670  40.080  43.350  40.120  27.540  11.100

10.700  27.500  39.400  44.300  40.400  31.300  40.200  40.500  31.000  40.000  44.100  40.500  27.400  10.800

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08       16.180  32.960  28.460  27.400  27.330  39.890  14.690  40.080  27.200  27.350  28.440  33.020  16.190

16.300  33.700  29.000  27.300  27.700  39.700  14.800  40.300  27.900  27.400  29.100  34.000  16.600

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09   11.090  27.660  40.120  43.070  40.360  30.840  40.090  40.130  30.700  40.110  43.410  39.170  27.610  11.120

10.600  27.200  40.200  43.500  40.200  31.100  40.300  40.500  31.400  40.400  44.200  39.300  27.700  10.800

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10       13.620  18.760  38.810  26.670  40.140  27.170  30.840  27.400  40.120  26.570  39.350  18.830  13.670

13.300  19.600  38.700  27.200  40.200  27.800  31.500  28.000  40.400  27.300  39.800  20.200  13.600

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11           13.420  30.160  39.170  42.890  27.110  40.080  26.710  27.540  43.380  39.080  29.930  13.460

13.100  30.400  39.400  43.400  27.600  40.100  26.300  27.600  44.400  39.400  30.600  13.500

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12               13.440  18.800  38.990  28.120  48.720  26.240  43.360  28.500  40.010  18.780  13.450

13.300  20.100  39.200  29.100  48.900  27.100  44.100  29.100  40.200  20.100  13.400

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                   13.640  27.600  32.840  39.510  43.230  38.670  39.190  33.060  27.550  13.650

13.600  27.700  33.900  39.800  43.800  39.000  39.100  34.300  27.600  13.600

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                       11.080  16.080  27.340  18.200  29.630  18.640  27.550  16.190  11.110----------1

10.800  16.500  27.700  19.400  30.600  19.900  27.900  16.700  10.800----------2

1       2       3       4       5       6

15                                   10.980  13.410  13.170  13.270  13.590  11.100

11.200  13.700  14.200  14.000  13.800  11.200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.3 Разпределение на дълбочините на изгаряне по касети, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено от СВРК (2) за края на 10 кампания на 5 блок

158     159     160     161     162     163

01                                    0.310   0.750   0.820   0.820   0.750   0.310

0.290   0.750   0.810   0.820   0.740   0.290

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.310   0.560   1.060   1.220   1.090   1.220   1.060   0.560   0.320

0.290   0.530   1.150   1.190   1.150   1.240   1.150   0.530   0.290

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    0.750   1.060   1.210   1.070   1.040   1.030   1.070   1.210   1.070   0.750

0.760   1.100   1.200   1.080   1.040   1.050   1.073   1.160   1.160   0.748

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                0.820   1.210   1.070   1.090   1.230   1.180   1.230   1.090   1.070   1.220   0.830

0.840   1.243   1.110   1.110   1.270   1.220   1.280   1.060   1.070   1.210   0.810

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            0.820   1.080   1.030   1.220   1.190   1.000   0.990   1.190   1.230   1.040   1.090   0.820

0.840   1.160   1.050   1.290   1.180   0.950   0.940   1.150   1.250   1.030   1.120   0.810

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        0.750   1.210   1.040   1.170   0.980   1.060   1.280   1.070   1.000   1.180   1.030   1.210   0.750

0.760   1.240   1.053   1.220   0.930   1.000   1.290   1.010   0.930   1.190   1.020   1.210   0.750

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.310   1.060   1.070   1.230   0.990   1.280   1.250   1.250   1.280   0.990   1.230   1.070   1.060   0.310

0.290   1.160   1.080   1.260   0.940   1.300   1.240   1.240   1.310   0.930   1.260   1.080   1.170   0.290

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        0.560   1.200   1.080   1.190   1.070   1.260   1.120   1.260   1.070   1.190   1.090   1.210   0.560

0.510   1.160   1.060   1.150   1.000   1.230   1.040   1.240   1.000   1.140   1.070   1.200   0.530

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.310   1.060   1.060   1.220   0.990   1.290   1.270   1.260   1.280   1.000   1.230   1.070   1.060   0.310

0.280   1.130   1.050   1.260   0.923   1.290   1.250   1.240   1.310   0.940   1.240   1.080   1.180   0.300

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        0.750   1.210   1.030   1.180   1.000   1.080   1.300   1.070   0.990   1.170   1.040   1.220   0.750

0.720   1.170   1.010   1.190   0.930   1.010   1.308   1.020   0.930   1.200   1.040   1.240   0.770

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            0.820   1.090   1.050   1.240   1.210   1.000   1.010   1.200   1.230   1.030   1.090   0.820

0.790   1.100   1.020   1.250   1.130   0.920   0.940   1.150   1.270   1.030   1.130   0.830

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                0.830   1.230   1.080   1.110   1.250   1.200   1.250   1.090   1.070   1.210   0.820

0.800   1.200   1.060   1.060   1.240   1.210   1.260   1.030   1.060   1.210   0.820

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    0.760   1.080   1.230   1.090   1.050   1.060   1.080   1.210   1.060   0.750

0.740   1.160   1.175   1.075   1.040   1.050   1.050   1.150   1.148   0.740

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.320   0.570   1.080   1.240   1.110   1.240   1.070   0.560   0.310----------1

0.290   0.530   1.163   1.240   1.150   1.220   1.140   0.520   0.290----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.320   0.760   0.840   0.840   0.760   0.320

0.290   0.760   0.830   0.820   0.750   0.290

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.4 Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 11-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено от СВРК (2) за  07.07.2004г. Т=9.57еф.д.  N=71% H=71%  Снзвоз(разч.)=6.36г/кг   Снзвоз(титр.)=6.05г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                    0.410   0.920   0.990   0.990   0.920   0.410

0.370   0.880   0.930   0.950   0.880   0.380

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.410   0.670   1.140   1.320   1.150   1.320   1.140   0.670   0.420

0.380   0.630   1.158   1.220   1.140   1.300   1.170   0.630   0.380

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    0.920   1.140   1.270   1.070   1.030   1.020   1.060   1.270   1.140   0.920

0.920   1.140   1.230   1.040   1.000   1.020   1.050   1.200   1.180   0.898

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                0.990   1.320   1.060   1.030   1.110   1.070   1.110   1.030   1.070   1.320   0.990

0.980   1.300   1.080   1.043   1.130   1.090   1.140   1.010   1.050   1.270   0.950

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            0.990   1.150   1.020   1.110   1.050   0.900   0.890   1.050   1.110   1.030   1.150   0.990

0.980   1.170   1.020   1.150   1.060   0.880   0.878   1.040   1.130   1.010   1.140   0.960

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        0.920   1.320   1.030   1.070   0.890   0.930   1.080   0.930   0.900   1.070   1.020   1.320   0.920

0.920   1.300   1.030   1.100   0.880   0.910   1.100   0.920   0.870   1.080   1.008   1.280   0.900

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.410   1.140   1.060   1.110   0.900   1.080   1.030   1.030   1.080   0.890   1.110   1.060   1.140   0.410

0.380   1.190   1.070   1.140   0.890   1.110   1.050   1.050   1.110   0.870   1.140   1.060   1.188   0.370

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        0.670   1.260   1.030   1.050   0.930   1.030   0.920   1.030   0.930   1.050   1.030   1.270   0.670

0.620   1.220   1.030   1.060   0.913   1.050   0.930   1.050   0.920   1.050   1.030   1.240   0.638

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.410   1.140   1.060   1.110   0.890   1.080   1.040   1.030   1.080   0.900   1.110   1.070   1.140   0.410

0.360   1.163   1.050   1.140   0.880   1.110   1.060   1.060   1.120   0.890   1.120   1.070   1.210   0.390

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        0.910   1.310   1.020   1.070   0.900   0.930   1.080   0.930   0.890   1.070   1.030   1.320   0.920

0.880   1.243   1.000   1.090   0.880   0.920   1.120   0.930   0.880   1.090   1.030   1.330   0.940

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            0.990   1.150   1.030   1.110   1.060   0.890   0.900   1.050   1.110   1.020   1.150   0.990

0.940   1.130   1.010   1.130   1.040   0.880   0.900   1.060   1.140   1.020   1.180   1.000

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                0.990   1.320   1.060   1.030   1.120   1.070   1.120   1.030   1.060   1.310   0.990

0.960   1.280   1.050   1.010   1.110   1.100   1.150   0.990   1.060   1.300   0.990

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    0.920   1.140   1.270   1.070   1.020   1.030   1.070   1.260   1.140   0.910

0.910   1.190   1.230   1.060   1.023   1.030   1.050   1.220   1.190   0.920

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.420   0.670   1.140   1.310   1.150   1.320   1.140   0.670   0.410----------1

0.380   0.640   1.200   1.320   1.180   1.290   1.180   0.630   0.380----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.410   0.910   0.990   0.990   0.920   0.420

0.380   0.940   1.000   0.980   0.913   0.380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.5 Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 11-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено от СВРК (2) за  18.05.2005г. Т=274.88еф.д.  N=76% H=74%  Снзвоз(разч.)=0.29г/кг   Снзвоз(титр.)=0.39г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                   44.630  10.520  11.510  11.500  10.520  44.610

44.800  10.330  11.140  11.320  10.330  44.780

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                       44.630  40.800  24.980  16.050  32.920  16.030  24.970  40.780  43.930

44.420  41.250  25.850  15.250  33.710  16.080  26.040  40.860  43.660

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                   10.510  24.960  15.640  41.040  39.560  40.110  40.980  15.660  25.010  10.550

10.690  24.680  15.350  40.890  40.060  40.480  41.200  15.000  25.060  10.430

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04               11.490  16.010  40.970  40.680  28.120  30.200  28.080  40.680  41.050  16.070  11.510

11.640  16.150  40.830  41.160  28.170  30.320  28.420  40.360  40.360  15.700  11.290

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05           11.490  32.910  40.180  28.070  27.880  41.720  42.400  27.890  28.130  39.570  32.920  11.500

11.620  34.700  40.930  28.290  27.550  41.790  42.710  28.140  27.970  39.690  34.060  11.320

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06       10.500  16.030  39.560  30.180  42.470  40.770  28.100  40.750  41.740  30.210  40.110  16.030  10.510

10.650  16.090  40.210  30.620  42.570  41.460  28.780  41.100  41.520  30.660  40.600  15.790  10.500

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07   44.900  24.950  41.100  28.110  41.740  28.100  32.680  32.670  28.100  42.390  28.080  40.980  24.960  44.680

44.540  25.540  40.990  28.190  41.550  28.090  33.540  33.910  27.940  42.180  28.170  40.890  25.610  44.830

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08       40.700  15.610  40.700  27.860  40.770  32.700  27.080  32.660  40.760  27.880  40.680  15.640  40.760

41.030  15.130  40.490  27.460  40.830  33.370  26.730  33.670  40.990  27.550  40.630  15.460  41.480

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09   44.690  24.930  41.050  28.050  42.530  28.130  32.270  32.730  28.120  41.740  28.130  41.050  24.980  44.640

44.410  25.120  40.510  28.070  42.410  28.290  33.370  34.090  28.490  42.110  28.200  41.200  25.920  44.420

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10       10.500  16.000  40.190  30.180  41.970  40.550  28.130  40.840  42.410  30.190  39.570  16.040  10.510

10.190  15.360  40.280  30.440  41.750  41.070  28.650  41.180  42.790  30.920  40.330  16.330  10.860

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11           11.490  32.910  39.670  28.160  27.780  42.620  41.540  27.920  28.080  40.250  32.920  11.490

11.090  34.230  39.980  28.070  27.750  42.760  42.130  27.790  28.430  40.830  34.850  11.730

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12               11.510  16.070  41.100  40.550  27.970  30.210  28.050  40.850  40.980  16.000  11.480

11.270  15.820  41.030  40.630  28.820  30.830  28.990  40.330  40.930  15.970  11.600

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                   10.560  25.030  15.740  40.900  40.170  39.390  41.060  15.660  24.970  10.510

10.520  25.620  15.230  41.180  40.790  40.210  41.220  15.110  25.630  10.610

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                       43.650  40.660  24.950  16.120  32.870  16.130  25.020  40.820  44.570----------1

43.630  41.410  26.090  16.260  34.600  15.980  25.910  41.620  44.570----------2

1       2       3       4       5       6

15                                   44.660  10.570  11.560  11.560  10.580  43.830

44.490  10.790  11.780  11.550  10.570  43.490

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.6 Разпределение на дълбочините на изгаряне по касети, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено

от СВРК (2) за края на 11 кампания на 5 блок

158     159     160     161     162     163

01                                    0.340   0.830   0.930   0.930   0.830   0.330

0.300   0.790   0.890   0.910   0.795   0.290

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.340   0.560   1.200   1.340   1.200   1.340   1.200   0.560   0.340

0.310   0.530   1.160   1.340   1.280   1.420   1.180   0.540   0.305

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    0.830   1.200   1.300   1.260   0.970   0.980   1.260   1.300   1.200   0.830

0.800   1.190   1.340   1.320   0.980   1.000   1.325   1.320   1.150   0.770

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                0.930   1.350   1.270   1.130   1.040   1.260   1.040   1.130   1.260   1.340   0.930

0.920   1.420   1.340   1.195   1.050   1.260   1.070   1.140   1.290   1.350   0.880

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            0.930   1.200   0.980   1.040   1.150   0.980   0.980   1.140   1.030   0.970   1.190   0.930

0.910   1.300   1.010   1.070   1.140   0.950   0.950   1.120   1.030   0.960   1.260   0.900

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        0.830   1.340   0.970   1.260   0.980   1.210   0.950   1.200   0.970   1.250   0.970   1.340   0.820

0.785   1.390   0.985   1.250   0.940   1.120   0.880   1.110   0.910   1.260   0.990   1.400   0.790

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.340   1.200   1.260   1.040   0.980   0.950   0.730   0.730   0.940   0.970   1.030   1.260   1.190   0.330

0.300   1.170   1.320   1.070   0.930   0.870   0.690   0.700   0.880   1.040   1.070   1.330   1.190   0.310

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        0.560   1.300   1.130   1.140   1.200   0.730   0.510   0.700   1.180   1.130   1.120   1.290   0.560

0.520   1.330   1.170   1.140   1.080   0.680   0.515   0.665   1.080   1.150   1.170   1.350   0.540

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.330   1.200   1.260   1.030   0.970   0.940   0.700   0.610   0.900   0.960   1.020   1.250   1.190   0.330

0.300   1.150   1.320   1.070   0.950   0.870   0.660   0.550   0.840   0.950   1.040   1.320   1.200   0.315

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        0.830   1.340   0.970   1.250   0.970   1.180   0.900   1.150   0.950   1.240   0.960   1.330   0.820

0.760   1.340   0.980   1.245   0.935   1.100   0.830   1.080   0.940   1.250   0.980   1.425   0.810

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            0.930   1.190   0.970   1.030   1.130   0.960   0.950   1.120   1.020   0.970   1.190   0.930

0.870   1.250   0.960   1.040   1.100   0.910   0.925   1.110   1.050   0.990   1.310   0.930

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                0.930   1.340   1.260   1.120   1.030   1.240   1.020   1.120   1.250   1.330   0.930

0.880   1.360   1.290   1.120   1.020   1.230   1.040   1.100   1.310   1.390   0.920

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    0.830   1.190   1.290   1.260   0.980   0.970   1.250   1.290   1.190   0.820

0.770   1.160   1.320   1.300   0.990   0.960   1.270   1.305   1.170   0.790

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.340   0.560   1.190   1.340   1.190   1.330   1.190   0.560   0.330----------1

0.310   0.530   1.180   1.420   1.290   1.325   1.130   0.520   0.305----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.330   0.820   0.930   0.930   0.820   0.330

0.300   0.810   0.940   0.920   0.760   0.300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.7 Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 12-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено от СВРК (2) за  25.08.2005г. Т=5.93еф.д.  N=51% H=66%  Снзвоз(разч.)=6.67г/кг   Снзвоз(титр.)=6.58г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                    0.410   0.930   1.000   1.000   0.930   0.410

0.380   0.880   0.955   0.940   0.853   0.360

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.410   0.630   1.200   1.240   1.130   1.240   1.200   0.630   0.410

0.380   0.590   1.160   1.210   1.180   1.190   1.130   0.600   0.370

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    0.930   1.200   1.180   1.140   0.940   0.940   1.140   1.180   1.200   0.930

0.910   1.170   1.190   1.200   0.980   0.970   1.160   1.170   1.140   0.860

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                1.000   1.240   1.140   1.040   0.990   1.240   0.990   1.040   1.140   1.240   1.000

1.000   1.260   1.200   1.062   1.000   1.180   1.010   1.040   1.180   1.190   0.940

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            1.000   1.130   0.940   0.990   1.120   0.980   0.980   1.120   0.990   0.940   1.130   1.000

1.000   1.230   1.010   1.010   1.130   1.000   0.980   1.100   1.030   0.980   1.170   0.950

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        0.930   1.240   0.940   1.240   0.980   1.260   1.000   1.260   0.980   1.240   0.940   1.240   0.930

0.900   1.250   1.000   1.190   1.000   1.190   0.950   1.150   0.890   1.180   0.973   1.197   0.870

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.410   1.200   1.140   0.990   0.980   1.000   0.850   0.840   1.000   0.980   0.990   1.140   1.200   0.410

0.370   1.170   1.200   1.030   0.990   0.960   0.840   0.850   0.930   1.070   1.017   1.180   1.150   0.370

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        0.630   1.180   1.030   1.120   1.260   0.840   0.650   0.830   1.250   1.120   1.040   1.180   0.630

0.600   1.193   1.080   1.148   1.180   0.830   0.780   0.820   1.180   1.160   1.070   1.190   0.600

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.410   1.200   1.140   0.990   0.980   1.000   0.830   0.750   0.980   0.980   0.990   1.140   1.200   0.410

0.370   1.170   1.210   1.020   1.007   0.960   0.820   0.720   0.940   1.010   1.010   1.190   1.165   0.380

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        0.930   1.240   0.940   1.240   0.980   1.250   0.990   1.240   0.980   1.240   0.940   1.240   0.930

0.890   1.230   1.010   1.200   1.010   1.210   0.940   1.170   1.000   1.200   0.990   1.240   0.895

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            1.000   1.130   0.940   0.990   1.120   0.980   0.980   1.120   0.990   0.940   1.130   1.010

0.980   1.220   0.990   1.010   1.130   0.990   0.990   1.130   1.013   1.000   1.220   0.990

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                1.010   1.240   1.140   1.040   0.990   1.240   1.000   1.040   1.140   1.240   1.010

0.980   1.240   1.190   1.035   0.980   1.190   1.023   1.020   1.180   1.240   0.990

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    0.930   1.200   1.180   1.140   0.940   0.940   1.140   1.180   1.200   0.930

0.900   1.170   1.180   1.180   0.990   0.990   1.180   1.170   1.160   0.890

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.410   0.630   1.200   1.240   1.130   1.240   1.200   0.630   0.410----------1

0.380   0.610   1.170   1.250   1.210   1.210   1.150   0.590   0.370----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.410   0.930   1.010   1.010   0.930   0.410

0.380   0.910   0.998   0.960   0.880   0.370

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.8 Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 12-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено 	от СВРК (2) за  07.06.2006г. Т=268.02еф.д.  N=86% H=80%  Снзвоз(разч.)=0.40г/кг   Снзвоз(титр.)=0.68г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                   45.460  10.180  11.240  11.240  10.180  45.670

45.300   9.670  10.600  10.700   9.510  45.400

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                       45.650  48.150  14.040  26.420  30.030  26.430  14.030  48.150  45.460

45.200  48.200  13.500  25.700  30.400  26.300  13.600  47.500  45.200

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                   10.180  14.040  26.840  30.960  44.880  44.660  30.940  26.840  14.040  10.180

9.870  13.800  26.900  30.700  46.300  46.700  31.500  26.300  13.400   9.410

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04               11.240  26.430  30.940  38.540  40.740  14.910  40.930  38.560  30.970  26.420  11.240

11.000  26.900  31.800  39.400  41.000  14.400  41.800  39.400  31.000  25.900  10.500

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05           11.240  30.010  44.680  40.940  26.090  40.730  40.690  26.090  40.720  44.870  30.010  11.230

11.000  31.200  46.500  41.200  26.200  40.700  40.800  25.500  40.700  46.600  30.600  10.600

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06       10.180  26.420  44.870  14.910  40.680  14.950  37.570  14.920  40.710  14.890  44.660  26.450  10.180

9.750  26.700  47.500  14.500  40.800  13.700  37.500  13.300  39.400  14.400  46.300  26.100   9.530

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07   45.470  14.040  30.940  40.730  40.710  37.560  40.440  40.420  37.490  40.640  40.920  30.930  14.030  45.660

45.700  13.700  31.700  40.800  40.500  36.200  40.600  40.400  37.000  41.700  41.100  31.300  13.600  45.100

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08       48.160  26.850  38.590  26.080  14.930  40.400  34.670  40.200  14.790  26.040  38.570  26.840  48.140

47.500  26.600  39.600  25.800  13.400  40.300  36.000  40.400  13.400  26.200  39.000  26.800  47.800

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09   45.770  14.030  30.910  40.950  40.640  37.470  40.210  48.240  37.210  40.620  40.730  30.930  14.030  45.530

45.200  13.400  30.900  41.500  40.700  36.700  40.500  48.600  36.800  40.800  40.700  31.800  13.700  45.500

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10       10.170  26.460  44.690  14.890  40.720  14.800  37.200  14.510  40.540  14.840  44.860  26.410  10.180

9.400  26.000  46.100  14.400  40.600  13.700  37.300  13.300  40.900  14.400  47.500  26.500   9.720

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11           11.230  29.990  44.870  40.690  26.090  40.500  40.530  25.960  40.900  44.700  30.010  11.230

10.500  30.500  46.800  40.400  26.100  41.100  41.300  26.000  41.500  46.900  30.800  10.900

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12               11.240  26.410  30.970  38.580  40.940  14.880  40.600  38.530  30.900  26.410  11.230

10.600  26.000  31.200  39.400  41.200  14.300  40.800  39.100  31.400  26.800  10.900

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                   10.180  14.040  26.880  31.010  44.330  44.830  31.010  26.820  14.020  10.170

9.620  13.600  26.800  31.600  46.100  47.100  31.100  26.800  13.600   9.710

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                       45.470  48.030  14.030  26.480  30.090  26.450  14.030  48.290  45.730----------1

45.100  47.900  13.800  26.800  30.800  26.200  13.400  47.300  45.400----------2

1       2       3       4       5       6

15                                   45.590  10.180  11.230  11.230  10.180  45.260

45.500   9.920  11.100  10.800   9.490  45.300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.9 Разпределение на дълбочините на изгаряне по касети, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено

от СВРК (2) за края на 12 кампания на 5 блок

158     159     160     161     162     163

01                                    0.330   0.870   1.010   1.010   0.870   0.330

0.320   0.840   0.990   0.980   0.840   0.310

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.330   0.490   1.140   1.050   1.160   1.040   1.140   0.490   0.330

0.320   0.490   1.090   1.095   1.140   1.070   1.080   0.490   0.320

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    0.870   1.140   0.900   1.080   1.240   1.240   1.060   0.900   1.140   0.870

0.840   1.080   0.920   1.130   1.190   1.180   1.110   0.930   1.085   0.850

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                1.010   1.040   1.060   1.290   1.300   1.220   1.300   1.290   1.080   1.050   1.010

0.990   1.080   1.105   1.260   1.260   1.180   1.260   1.260   1.115   1.090   0.995

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            1.010   1.160   1.240   1.300   1.220   0.970   0.970   1.220   1.300   1.250   1.160   1.010

0.990   1.150   1.190   1.260   1.170   0.990   1.000   1.180   1.260   1.200   1.150   1.000

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        0.870   1.050   1.240   1.220   0.960   0.830   1.160   0.840   0.970   1.230   1.250   1.050   0.870

0.850   1.090   1.195   1.180   0.990   0.840   1.140   0.820   1.010   1.200   1.200   1.100   0.850

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.330   1.140   1.080   1.300   0.970   1.160   0.740   0.740   1.160   0.970   1.300   1.070   1.140   0.330

0.320   1.090   1.120   1.260   0.980   1.150   0.720   0.720   1.160   1.020   1.290   1.130   1.100   0.330

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        0.490   0.900   1.290   1.220   0.840   0.740   0.940   0.740   0.840   1.230   1.300   0.910   0.490

0.490   0.930   1.280   1.190   0.850   0.710   1.060   0.720   0.860   1.210   1.320   0.950   0.500

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.330   1.140   1.060   1.300   0.970   1.160   0.740   0.750   1.160   0.970   1.310   1.090   1.150   0.330

0.320   1.080   1.110   1.270   1.010   1.160   0.720   0.720   1.160   1.020   1.290   1.150   1.110   0.330

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        0.870   1.040   1.240   1.220   0.970   0.840   1.160   0.840   0.970   1.240   1.260   1.060   0.880

0.840   1.090   1.200   1.190   1.010   0.840   1.160   0.840   1.010   1.220   1.220   1.110   0.860

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            1.010   1.160   1.250   1.300   1.220   0.970   0.970   1.230   1.310   1.250   1.170   1.020

0.990   1.140   1.200   1.275   1.180   1.020   1.010   1.190   1.280   1.210   1.170   1.010

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                1.010   1.050   1.080   1.300   1.300   1.230   1.310   1.300   1.070   1.050   1.010

0.990   1.090   1.135   1.280   1.270   1.210   1.280   1.280   1.120   1.090   1.000

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    0.870   1.140   0.900   1.060   1.240   1.250   1.080   0.910   1.140   0.870

0.850   1.100   0.940   1.120   1.210   1.220   1.140   0.940   1.090   0.850

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.330   0.490   1.140   1.040   1.160   1.050   1.140   0.490   0.330----------1

0.330   0.500   1.090   1.080   1.160   1.110   1.100   0.490   0.320----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.330   0.870   1.010   1.010   0.870   0.330

0.320   0.840   0.990   1.000   0.860   0.330

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.10 Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 13-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено 	от СВРК (2) за  13.09.2006г. Т=10.65еф.д.  N=99% H=83%  Снзвоз(разч.)=5.78г/кг   Снзвоз(титр.)=5.81г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                    0.420   1.010   1.110   1.110   1.000   0.420

0.410   0.980   1.070   1.070   0.970   0.400

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                        0.420   0.590   1.250   1.060   1.130   1.060   1.250   0.590   0.420

0.400   0.590   1.250   1.095   1.110   1.070   1.240   0.590   0.410

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                    1.000   1.250   0.930   1.030   1.130   1.130   1.020   0.930   1.250   1.010

0.985   1.240   0.940   1.060   1.120   1.110   1.040   0.940   1.250   0.990

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04                1.110   1.060   1.020   1.150   1.140   1.090   1.140   1.150   1.030   1.060   1.110

1.080   1.075   1.040   1.150   1.130   1.090   1.130   1.140   1.050   1.090   1.080

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05            1.110   1.130   1.130   1.140   1.070   0.920   0.920   1.070   1.140   1.130   1.130   1.110

1.080   1.110   1.110   1.130   1.030   0.940   0.950   1.030   1.130   1.110   1.110   1.080

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06        1.010   1.060   1.130   1.090   0.920   0.860   1.230   0.860   0.920   1.090   1.130   1.060   1.000

0.990   1.080   1.110   1.080   0.940   0.880   1.210   0.880   0.950   1.090   1.110   1.090   0.990

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07    0.420   1.250   1.030   1.140   0.920   1.230   0.850   0.850   1.230   0.920   1.140   1.020   1.250   0.420

0.410   1.250   1.050   1.130   0.940   1.210   0.830   0.840   1.220   0.950   1.130   1.040   1.240   0.400

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08        0.590   0.930   1.150   1.070   0.860   0.850   1.150   0.850   0.860   1.070   1.140   0.930   0.590

0.590   0.940   1.140   1.040   0.887   0.830   1.110   0.840   0.890   1.040   1.140   0.940   0.590

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09    0.420   1.250   1.020   1.140   0.920   1.230   0.850   0.850   1.230   0.920   1.140   1.030   1.250   0.420

0.400   1.240   1.040   1.130   0.950   1.210   0.830   0.840   1.220   0.950   1.130   1.050   1.240   0.410

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10        1.000   1.060   1.130   1.090   0.920   0.860   1.230   0.860   0.920   1.090   1.130   1.060   1.010

0.980   1.080   1.110   1.090   0.950   0.870   1.210   0.880   0.940   1.090   1.110   1.080   0.990

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11            1.110   1.130   1.130   1.140   1.070   0.920   0.920   1.070   1.140   1.130   1.130   1.110

1.070   1.100   1.110   1.130   1.030   0.940   0.940   1.030   1.120   1.100   1.100   1.072

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12                1.110   1.060   1.030   1.140   1.140   1.090   1.140   1.140   1.020   1.060   1.100

1.070   1.080   1.050   1.140   1.120   1.080   1.130   1.130   1.030   1.070   1.070

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                    1.010   1.250   0.930   1.020   1.130   1.130   1.030   0.930   1.250   1.000

0.980   1.240   0.940   1.030   1.100   1.110   1.050   0.940   1.230   0.980

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                        0.420   0.590   1.250   1.060   1.130   1.060   1.250   0.590   0.420----------1

0.410   0.590   1.230   1.060   1.110   1.090   1.240   0.580   0.390----------2

1       2       3       4       5       6

15                                    0.420   1.000   1.110   1.110   1.010   0.420

0.400   0.980   1.080   1.080   0.990   0.410

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.11 Разпределение на относителното енергоотделяне по касети за 13-та кампания на 5 блок, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено 	от СВРК (2) за  13.05.2007г. Т=250.10еф.д.  N=91% H=81%  Снзвоз(разч.)=0.41г/кг   Снзвоз(титр.)=0.80г/кг

158     159     160     161     162     163

01                                   45.080  10.210  11.510  11.500  10.180  45.260

45.400  10.000  11.400  11.300   9.950  46.000

149     150     151     152     153     154     155     156     157

02                       45.260  46.720  13.110  38.750  27.410  38.720  13.070  46.700  45.070

45.400  47.100  12.900  38.800  26.400  39.100  12.800  46.900  45.000

139     140     141     142     143     144     145     146     147     148

03                   10.180  13.070  40.770  38.420  27.060  27.030  39.040  40.780  13.120  10.210

9.950  12.800  42.200  38.500  25.900  25.900  39.000  41.500  12.800  10.000

128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138

04               11.500  38.710  39.040  23.630  24.690  27.640  24.660  23.630  38.390  38.750  11.520

11.400  39.600  39.700  22.900  23.700  25.600  23.700  22.800  39.000  38.900  11.400

116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127

05           11.510  27.410  27.040  24.670  22.960  42.150  42.170  22.960  24.700  27.080  27.400  11.510

11.400  26.500  26.200  24.100  22.100  43.200  42.400  21.800  23.500  25.800  26.400  11.300

103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115

06       10.210  38.740  27.060  27.660  42.150  47.710  13.410  47.720  42.150  27.550  27.050  38.740  10.190

10.000  39.600  26.100  26.100  43.400  46.500  12.900  47.700  43.000  25.800  26.000  39.000   9.980

89      90      91      92      93      94      95      96      97      98      99     100     101     102

07   45.080  13.120  38.430  24.690  42.150  13.410  48.120  48.130  13.420  42.190  24.680  39.060  13.090  45.250

45.100  12.900  39.100  24.000  43.300  12.900  48.900  48.900  13.000  42.800  23.800  39.600  12.900  45.300

76      77      78      79      80      81      82      83      84      85      86      87      88

08       46.690  40.750  23.630  22.950  47.640  48.170  11.800  48.150  47.670  22.980  23.660  40.790  46.520

46.800  41.600  23.000  21.900  47.100  49.000  12.700  48.500  47.500  22.100  23.000  41.800  46.900

62      63      64      65      66      67      68      69      70      71      72      73      74      75

09   45.280  13.070  39.050  24.670  42.180  13.430  48.160  48.120  13.450  42.160  24.730  38.350  13.150  45.080

45.700  12.800  39.400  23.700  42.900  13.000  48.800  48.600  13.000  43.100  24.000  39.000  12.900  45.000

49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      59      60      61

10       10.180  38.750  27.030  27.650  42.140  47.420  13.450  47.430  42.190  27.350  27.110  38.770  10.230

9.910  38.800  25.800  25.800  42.700  47.600  13.000  47.100  43.400  25.800  26.100  39.400  10.000

37      38      39      40      41      42      43      44      45      46      47      48

11           11.500  27.400  27.070  24.700  22.970  42.230  42.240  22.980  24.700  27.070  27.380  11.540

11.300  26.300  26.000  23.800  22.200  42.900  43.300  22.000  23.900  26.000  26.400  11.400

26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36

12               11.520  38.740  38.420  23.630  24.670  27.560  24.700  23.650  39.040  38.730  11.520

11.300  38.800  38.700  22.700  24.200  26.200  23.900  22.800  39.500  39.500  11.300

16      17      18      19      20      21      22      23      24      25

13                   10.210  13.120  40.840  39.070  27.040  27.070  38.440  40.780  13.080  10.200

9.950  12.900  42.000  39.500  26.200  25.900  39.100  41.900  12.700   9.900

7       8       9      10      11      12      13      14      15

14                       45.040  46.510  13.070  38.760  27.390  38.780  13.120  46.810  45.230----------1

44.800  47.100  12.800  39.400  26.300  39.200  12.900  47.300  45.700----------2

1       2       3       4       5       6

15                                   45.260  10.180  11.500  11.510  10.210  44.960

45.500   9.940  11.300  11.400  10.100  45.200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

17      19      21      23      25      27      29      31      33      35      37      39      41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фиг.2.12 Разпределение на дълбочините на изгаряне по касети, получено чрез разчет по БИПР-7А (1) и възстановено

от СВРК (2) за 257.5 еф.д. от 13 кампания на 5 блок

| Зареждане | Коорд. | СВРК Bu_EOC MWd/kgU | БИПР-7 Bu_EOC MWd/kgU | Разлики (СВРК-БИПР) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕД3316 |  |  |  |  |
| 9 | 06-41 | 9.4 | 9.18 | 0.22 |
| 10 | 07-40 | 23.29 | 22.80 | 0.49 |
| 11 | 07-38 | 36.79 | 35.98 | 0.81 |
| 12 | 08-37 | 44.2 (178.87еф.ден) | 43.28(178.87еф.ден) | 0.92 |
| ЕД3315 |  |  |  |  |
| 9 | 01-32 | 9.2 | 9.19 | 0.01 |
| 10 | 02-33 | 23.05 | 22.78 | 0.27 |
| 11 | 03-32 | 36.48 | 35.97 | 0.51 |
| 12 | 04-33 | 43.9 (178.87еф.ден) | 43.27(178.87еф.ден) | 0.63 |
| ЕД3321 |  |  |  |  |
| 9 | 03-20 | 9.3 | 9.17 | 0.13 |
| 10 | 03-22 | 23.06 | 22.79 | 0.27 |
| 11 | 04-23 | 36.44 | 35.97 | 0.47 |
| 12 | 04-25 | 43.8 (178.87еф.ден) | 43.27(178.87еф.ден) | 0.53 |
| ЕД3329 |  |  |  |  |
| 9 | 10-17 | 9.3 | 9.09 | 0.21 |
| 10 | 09-18 | 23.04 | 22.78 | 0.26 |
| 11 | 09-20 | 36.47 | 35.96 | 0.51 |
| 12 | 08-21 | 44.0 (178.87еф.ден) | 43.26(178.87еф.ден) | 0.74 |
| ЕД3313 |  |  |  |  |
| 9 | 15-26 | 9.3 | 9.19 | 0.11 |
| 10 | 14-25 | 23.13 | 22.80 | 0.33 |
| 11 | 13-26 | 36.46 | 35.97 | 0.49 |
| 12 | 12-25 | 43.5 (178.87еф.ден) | 43.28(178.87еф.ден) | 0.22 |
| ЕД3325 |  |  |  |  |
| 9 | 13-38 | 9.4 | 9.11 | 0.29 |
| 10 | 13-36 | 23.25 | 22.80 | 0.45 |
| 11 | 12-35 | 36.71 | 35.98 | 0.73 |
| 12 | 12-33 | 44.2 (178.87еф.ден) | 43.27(178.87еф.ден) | 0.93 |

Таблица 2.2. Сравнение на дълбочините на изгаряне Bu [MWd/kgU] в касета с разчетен №86 (в таблицата се виждат 6 касети, а не само една) и координати 08-37 в края на всяка кампания на 6 блок от пълния 4 годишен цикъл